Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

муниципального образования

Усть-Калманский сельсовет

Усть-Калманского района Алтайского края»

от ____________№ _____

Сведения

о планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение 2  к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

муниципального образования Усть-Калманский

сельсовет Усть-Калманского района

Алтайского края»

на 2018-2022 годы»

от .2017 №

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2018 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2019 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2020 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2021 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2022 год |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края в том числе | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

муниципального образования Усть-Калманский

сельсовет Усть-Калманского района

Алтайского края от  №___________

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края » на 2018-2022 годы

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |
|  |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | + | + |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края |  | + |  |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края |  |  | + | + |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края |  |  |  |  | + |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

муниципального образования

Усть-Калманский

сельсовет Усть-Калманского района

Алтайского края»

от 2017 №

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории Ул. Алтайская, д. 22 Ул. Алтайская, д.24 Ул. Алтайская, д.26 Ул. Алтайская, д.23 Ул. Алтайская, д.25 Ул. Алтайская, д. 28 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда и пешеходных дорожек 1.1.2. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) 1.1.3.Установка освещения 1.2. Дополнительный перечень работ: 1.2.1. Оборудование детской площадки 1.2.2. Укладка твердого покрытия контейнерной площадки 1.2.3. Укладка твердого покрытия парковки | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2018 | 01.09. 2018 |  |  | Приведен в нормативное состояние дворовой территории ул. Алтайская, д. 22 Ул. Алтайская, д.24 Ул. Алтайская, д.26 Ул. Алтайская, д.23 Ул. Алтайская, д.25 Ул. Алтайская, д. 28 оборудована детская площадка , установка скамеек, светильников наружного освещения, оборудование автомобильной парковки, установление ограждения, разбивка клумб | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие на дворовой территории Ул. Алтайская, д.30 Ул.Большевистская, д.20; ул.Большевистская, д.22; Ул.Большевистская, д.24; ул.Большевистская, д.26; ул.Большевистская, д.18; 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда и пешеходных дорожек 2.1.2. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) 2.1.3.Установка освещения 2.2. Дополнительный перечень работ: 2.2.1. Оборудование детской площадки 2.2.2. Укладка твердого покрытия контейнерной площадки 2.2.3. Укладка твердого покрытия парковки | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2017 | 01.09.2017 |  |  | Приведен в нормативное состояние дворовой территории Ул. Алтайская, д.30 Ул.Большевистская, д.20; ул.Большевистская, д.22; Ул.Большевистская, д.24; ул.Большевистская, д.26; ул.Большевистская, д.18; оборудована детская площадка , установка скамеек, светильников наружного освещения, оборудование автомобильной парковки, установление ограждения, разбивка клумб | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие на дворовой территории ул.Большевистская, д.16 Ул.Горького, д.60; Ул.Горького, д.42 Ул.Горького, д.43 Пер.Красноармейскийд.2 Ул. Ким, д.30 Ул.Ленина, д. 54 1.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда и пешеходных дорожек 1.1.2. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) 1.1.3.Установка освещения 1.2. Дополнительный перечень работ: 1.2.1. Оборудование детской площадки 1.2.2. Укладка твердого покрытия контейнерной площадки 1.2.3. Укладка твердого покрытия парковки | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2018 |  |  | 01.09. 2018 | Приведен в нормативное состояние дворовой территории ул.Большевистская, д.16 Ул.Горького, д.60; Ул.Горького, д.42 Ул.Горького, д.43 Пер.Красноармейскийд.2 Ул. Ким, д.30 Ул.Ленина, д. 54 оборудована детская площадка , установка скамеек, светильников наружного освещения, оборудование автомобильной парковки, установление ограждения, разбивка клумб | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие на дворовой территории Ул.Ленина, д. 56; Ул.Ленина, д. 60; Ул.Ленина, д. 35 Ул.Мирная, д. 19 Пер. Промышленный, д.28; Пер. Промышленный, д.29; Ул. Степная, д. 6 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт дворового проезда и пешеходных дорожек 4.1.2. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) 4.1.3.Установка освещения 4.2. Дополнительный перечень работ: 4.2.1. Оборудование детской площадки 4.2.2. Укладка твердого покрытия контейнерной площадки 4.2.3. Укладка твердого покрытия парковки | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2018 |  |  | 01.09. 2018 | Приведен в нормативное состояние дворовой территории Ул.Ленина, д. 56; Ул.Ленина, д. 60; Ул.Ленина, д. 35 Ул.Мирная, д. 19 Пер. Промышленный, д.28; Пер. Промышленный, д.29; Ул. Степная, д. 6 оборудована детская площадка , установка скамеек, светильников наружного освещения, оборудование автомобильной парковки, установление ограждения, разбивка клумб | Повышение уровня благоустройства |  |
| Общественные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории площадь РДК, с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.24 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1 Установка скамеек 4.1.2 Установка урн 4.1.3 Ремонт твердого покрытия на площади. 4.2. Дополнительный перечень работ: 4.2.1. Озеленение | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2019 |  |  | 01.09. 2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория площадь РДК, с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.24, произведен ремонт твердого покрытия с установкой дренажа, установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие на общественной территории площадь РДК, с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.24 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт твердого покрытия на площади. 4.1.2 Установка уличной крытой сцены 4.2. Дополнительный перечень работ: 4.2.1. Озеленение | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2020 |  |  | 01.09. 2020 | Приведена в нормативное состояние общественная территория РДК, с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.24, произведен ремонт твердого покрытия с установкой дренажа, установлены уличная сцена | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие на общественной территории стадион с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.62а 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1.Установка освещения 5.1.2. Ремонт беговой дорожки 5.2. Дополнительный перечень работ: 5.2.2. Озеленение | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2020 |  |  | 01.09. 2020 | Приведена в нормативное состояние территория стадион с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.62а: произведен ремонт беговой дорожки, установлено энергосберегающее освещение | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие на общественной территории стадион с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.62а 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1.Ремонт ограждения стадиона 5.1.2 Установка спортивного оборудования 5.2. Дополнительный перечень работ: 5.2.2. Озеленение | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2021 |  |  | 01.09.2021 | Приведена в нормативное состояние территория стадион с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.62а: произведен ремонт ограждения и входных ворот с учетом обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями к данному объекту, установлено спортивное оборудование. | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие на общественной территории стадион с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.62а 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1.Ремонт трибун 5.1.2 Ремонт помещения для переодевания и хранения спортивного инвентаря 5.2. Дополнительный перечень работ: 5.2.1. Озеленение | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2022 |  |  | 01.09.2022 | Приведена в нормативное состояние территория стадион с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д.62а: произведен ремонт трибун и помещения для переодевания и хранения спортивного инвентаря | Повышение уровня благоустройства |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

муниципального образования

Усть-Калманский

сельсовет Усть-Калманского

района Алтайского края»

от      №

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных мероприятий осуществляемых в случае экономии средств выделенных на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы

| Номер и наименование видов работ | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Оборудование детской площадки | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2018 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние детской площадки | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на территории общего пользования парк 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. Озеленение | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2018 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние зеленой зоны парка | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на дворовой территории д 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1 Ремонт дворового проезда 3.1.2.Установка ограждения | Администрация муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края | 01.07.2018 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда, обустройство клумб | Повышение уровня благоустройства |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы

от ________№_________

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | с.Усть-Калманка | Основное мероприятие на общественной территории площадь РДК | ул.Ленина, д.24 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 2 | с.Усть-Калманка | Основное мероприятие на общественной территории площадь РДК | ул.Ленина, д.24 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 3 | с.Усть-Калманка | Основное мероприятие на общественной территории стадион | ул.Ленина, д.62а |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 4 | с.Усть-Калманка | Основное мероприятие на общественной территории стадион | ул.Ленина, д.62а |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 5 | с.Усть-Калманка | Основное мероприятие на общественной территории стадион | ул.Ленина, д.62а |  |

* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной      городской с. Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета  Усть-Калманского района Алтайского  края Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
|  | С.Усть-Калманка, Ул. Алтайская, д. 22 Ул. Алтайская, д.24; ул. Алтайская, д.26 Ул. Алтайская, д.23; ул. Алтайская, д.25 Ул. Алтайская, д. 28 | 6 |  | 276 |
| 2019 год |  |  |  |  |
|  | С. Усть-Калманка, Ул. Алтайская, д.30 Ул.Большевистская, д.20; ул.Большевистская, д.22; Ул.Большевистская, д.24; л.Большевистская, д.26; ул.Большевистская, д.18; | 1 |  | 58 |
| 2020 год |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Калманка, ул.Большевистская, д.16 Ул.Горького, д.60; Ул.Горького, д.42 Ул.Горького, д.43; пер.Красноармейскийд.2 Ул. Ким, д.30; ул.Ленина, д. 54 |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
|  | с.Усть-Калманка, ул.Ленина, д. 56; Ул.Ленина, д. 60; Ул.Ленина, д. 35 Ул.Мирная, д. 19; Пер. Промышленный, д.28; Пер. Промышленный, д.29; Ул. Степная, д. 6 |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 4 |  | Общественная территория вокруг памятника воинам, павшим в В.О.В | д. Корнеевка, ул. Ямилева | 400 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

2. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к проведению инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан (далее - инвентаризация) в целях повышения комфорта и безопасности городской среды посредством реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.

3. Проведению инвентаризации подлежат все дворовые территории многоквартирных домов, расположенные на территории муниципальных образований Республики Башкортостан.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под инвентаризацией дворовых территорий многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан понимается работа по выявлению, учету и описанию объектов, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов.

4. Инвентаризация проводится по результатам натурного обследования дворовой территории и расположенных на ней элементов.

5. Участником инвентаризации является ответственное лицо по многоквартирному дому.

Ответственное лицо - лицо, ответственное за проведение инвентаризации дворовой территории многоквартирного дома.

При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативом ответственным лицом является указанное товарищество собственников жилья либо кооператив.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией ответственным лицом является данная управляющая организация.

При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме ответственным является лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Ответственное лицо по многоквартирному дому до 1 июля ежегодно:

а) проводит инвентаризацию дворовой территории многоквартирного дома с заполнением актов осмотра дворовой территории многоквартирного дома по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) представляет в органы местного самоуправления Республики Башкортостан результаты осмотра дворовой территории многоквартирного дома в электронной форме.

7. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется до 1 августа ежегодно:

а) осуществлять сбор, анализ и хранение представленных ответственным лицом результатов инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов;

в) использовать сведения, полученные в результате инвентаризации, для разработки и внесения изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  в села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2022 гг от______№_______

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы» | Администрация сельского села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  в села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманский района Алтайского края на 2018-2022 гг от________ №______

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка скамейки |  | 1 шт. |  |
| 2 | Установка урн для мусора |  | 1 шт. |  |
| 3 | Установка светильников |  | 1 шт. |  |
| 4 | Установка ограждений клумб |  | 1 п.м. |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 1 |  |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 |  |

1.Принять прилагаемый проект муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  с.Усть-Калманка Усть-Калманского района Алтайского края » на 2018-2022 годы».

2.Провести общественное обсуждение проекта муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  села Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края» на 2018-2022 годы».

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  за  собой

Глава  сельского поселения                                               Н.И.Яковлев

Приложение

к постановлению администрации

села Усть-Калманка  Усть-Калманского сельсовета

Усть-Калманского  района Алтайского края

от .2017 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОРНЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН                                               НА 2018 – 2022  ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОРНЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2018-2022 ГОДЫ»

| 1. | Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Цель Программы: - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. |
| 3. | Задачи муниципальной программы | Задачи Программы: - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования; - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов; - повышения уровня комфортного проживания граждан в д.Корнеевка за счет модернизации системы водоснабжения . |
|  | Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий: 1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан: 1.1. Ремонт дворовых территорий; 1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации. 2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан: 2.1. Ремонт территорий общественного пользования; 2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
|  | Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий __ед./__га - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. - ___% - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ____%; - доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - ___%; - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования ___ед./ ____га - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -__% - охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения ____Республики Башкортостан - _____%; |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2018-2022гг. |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения - повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников; -улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых; - повышения доли населения, проживающего в жилом фонде с хорошим качеством питьевой воды в д.Корнеевка. |
| 6. | Координатор муниципальной программы | глава сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на ___ домов общей площадью дворовых территорий ___га; - увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям; -увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ______ увеличивается на ____%; - увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования - ____га; - увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения ____ - ____%; |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 год : 520 тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - 389 тыс. рублей; - бюджет РБ - 53 тыс. рублей; - местный бюджет - ____ тыс. рублей; - внебюджетные источники - 78 тыс. рублей. на 2019 год : ____ тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - ___ тыс. рублей; - бюджет РБ - ___ тыс. рублей; - местный бюджет - ____ тыс. рублей; - внебюджетные источники - __ тыс. рублей. на 2020 год : ____ тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - ___ тыс. рублей; - бюджет РБ - ___ тыс. рублей; - местный бюджет - ____ тыс. рублей; - внебюджетные источники - __ тыс. рублей. на 2021 год : ____ тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - ___ тыс. рублей; - бюджет РБ - ___ тыс. рублей; - местный бюджет - ____ тыс. рублей; - внебюджетные источники - __ тыс. рублей. на 2022 год : ____ тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - ___ тыс. рублей; - бюджет РБ - ___ тыс. рублей; - местный бюджет - ____ тыс. рублей; - внебюджетные источники - __ тыс. рублей. |
|  | Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по благоустройству дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 28%.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 24%.

Имеется 9 площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) общей площадью 10600 м2.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 16%;

3,1 га площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, доля - 76%. 1,0 га площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, и составляет  24%.

5,4 м2 - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;

В рамках субботников в 2017 году приведены в порядок парки, памятники, спортивные  и детские площадки, набережная. Жителями  домов   в  д.Корнеевка организовали посадку саженцев  на придомовой территории,  и  организована посадка деревьев и кустарников возле памятников.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Водоснабжение селитебных территорий  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан комбинированное. В административном центре  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан, д.Корнеевка в секторе многоквартирных домов основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является централизованная система водоснабжения, которую обеспечивает Водоканал  г.Салавата соответственно, с местного водозабора. Также имеется централизованное водоснабжение в д. Даниловка. В частном секторе д.Корнеевка  и  д.Даниловка, а также в остальных населенных пунктах водоснабжение локальное и осуществляется из подземных источников.

Схема водопроводных сетей – кольцевая. Водопроводные сети подземной прокладки. Общая протяженность муниципальных сетей водоснабжения 11,5 км. Эксплуатирующей организацией водопроводных сетей и объектов системы водоснабжения, которые являются собственностью администрации  сельского поселения, назначена ООО .

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых  муниципальных территорий общественного пользования Партизанского городского округа: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории  и культуры, городской  площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Партизанского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении  1 Программы.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы на 2018 год в целом составляет   520 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 389 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан  53 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство общественных территорий составляет ________-_____ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет _____0_______ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан _______0_____ тыс. рублей;

- местный бюджет _____0_____ тыс. рублей;

- внебюджетные источники _____0_____ тыс. рублей.

На 2019 год - 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет ____0_________ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет _______0_____ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан _______0_____ тыс. рублей;

- местный бюджет ___0_______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники ____0______ тыс. рублей.

На 2020 год - 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет _______0_____ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет _____0______ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан _______0___ тыс. рублей;

- местный бюджет ______0____ тыс. рублей;

- внебюджетные источники _____0_____ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

.

На 2021 год - 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет ______0______ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет _______0____ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан _____0_____ тыс. рублей;

- местный бюджет _____0_____ тыс. рублей;

- внебюджетные источники _____0_____ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

На 2022 год - 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет ________0____ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет _______0____ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан _____0_____ тыс. рублей;

- местный бюджет _____0_____ тыс. рублей;

- внебюджетные источники ____0______ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет 520 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 389 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 53 тыс. рублей;

- местный бюджет ____0______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники 78 тыс. рублей.

- Основные направления Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (приложение № 4).

В целях полного освоения денежных средств направленных на реализацию Программы «Формирование современной городской среды о сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан» на 2018-2022 годы в случае экономии средств в результате проведения конкурсных процедур сформирован перечень дополнительных мероприятий, указанный в Приложении № 5.

Так, в поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Благоустройство дворовых территории, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- устройство клумб;

- установка ограждения клумб;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в приложении №9

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Республики  Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики  Башкортостан на поддержку муниципальных программ формирования городской среды:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 550,00 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 800,00 |
| 3 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 135000,00 |
|  |  | 1 шт. | 24500,00 |
|  |  | 1 шт. | 10600,00 |
|  |  | 1 шт. | 23000,00 |
| 4 | Оборудование спортивных площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 32600,00 |
|  |  | 1 шт. | 78600,00 |
|  |  | 1 шт. | 16000,00 |
| 5 | Озеленение | 1 | 35,00 |

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на резервные территории.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской в сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 5.

Адресные перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления  указан в Приложении № 6.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства представлены в Приложении № 7.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 8.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 9.

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства

дворовой территории МКД

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД  осуществляется в соответствии с Порядком  разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на  2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 20 июля 2017г.  № 52.

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

8.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан.

Администрация  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

-         увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 72 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

-         повышение социальной и экономической привлекательности  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан (приложение 1).

8.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий год;

- о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

8.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

8.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

8.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

8.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

8.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения Корнеевский  сельсовет  муниципального  района  Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, Республиканский бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

8.4.4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:

ЭРП - эффективность реализации Программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы).

8.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| Эффективная | 80 % – 100 % |
| Высокоэффективная | более 100 % |

9.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального

перечня работ

1. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое (трудовое)  участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и

критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства  дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской в____Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы»   от ________№______

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды всельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан                           на 2018-2022 годы» и их значениях

| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год[1] |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 25 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 18,6 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 11 987,5 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 92 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной         городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от _________№________

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе : | 520 | 0000 | 460 00 0 000 0 | 200 | 2 600 000 |
|  |  |  | В т.ч.: Федеральный бюджет , КБ |  |  |  |  | 1 945 000 |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 265 000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 390 000 |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования: |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 1 300 000 |
|  |  |  | В т.ч.: Федеральный бюджет , КБ |  |  |  |  | 1 144 000 |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 156 000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 1 300 000 |
|  |  |  | В т.ч.: Федеральный бюджет , КБ |  |  |  |  | 972 500 |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 132 500 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  | 195 000 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЦ СРЕДЫ КОРНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»  НА 2018-2022 ГОДЫ  И  ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала реализации | Дата окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республике Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республике Башкортостан |  | 2018г | 2022г | Приведены в нормативное состояние дворовые проезды по ул.Ямилева, ул. Гагарина, оборудованы детские площадки, спортивные площадки, установлены скамейки, светильники наружного освещения, оборудованы автомобильной парковки, установлены ограждения, разбиты клумбы. |
| 2 | Благоустройство территорий общественного пользования в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республике Башкортостан |  | 2018г | 2022г | Приведена в нормативное состояние общественная территория вокруг памятника. Приведена в нормативное состояние общественная территория возле сельского дома культуры: оборудована площадка возле СДК, установлены урны и скамейки, обустроены клумбы, установлено освещение. |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | д. Корнеевка | Дворовая территория многоквартирных домов | д. Корнеевка, ул. Ямилева, д. 5, 5а, 7, ул. Гагарина, д. 10, 12, 14 | 1 500 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 2 | д. Корнеевка | Дворовая территория многоквартирного дома | д. Корнеевка, ул. Ямилева, д.1 | 400 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 3 | д. Корнеевка | Общественная территория около сельского Дома культуры | д. Корнеевка, ул. Ямилева, д. 1а | 6 687,5 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 4 | д. Корнеевка | Общественная территория вокруг памятника воинам, павшим в В.О.В | д. Корнеевка, ул. Ямилева | 400 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 5 | д. Корнеевка | Спортивная площадка | д. Корнеевка, ул. Ямилева, территория за школой | 3 000 |

* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризаци

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
|  | д. Корнеека, ул. Ямилева д. 5, д. 5а, д. 7, ул. Гагарина д. 10, д.12, д. 14 | 6 |  | 276 |
| 2019 год |  |  |  |  |
|  | д. Корнеека, ул. Ямилева д. 1 | 1 |  | 58 |
| 2020 год |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 3 | - |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 4 | д. Корнеевка | Общественная территория вокруг памятника воинам, павшим в В.О.В | д. Корнеевка, ул. Ямилева | 400 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 5 | - |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от ________№_________

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

2. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к проведению инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан (далее - инвентаризация) в целях повышения комфорта и безопасности городской среды посредством реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.

3. Проведению инвентаризации подлежат все дворовые территории многоквартирных домов, расположенные на территории муниципальных образований Республики Башкортостан.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под инвентаризацией дворовых территорий многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан понимается работа по выявлению, учету и описанию объектов, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов.

4. Инвентаризация проводится по результатам натурного обследования дворовой территории и расположенных на ней элементов.

5. Участником инвентаризации является ответственное лицо по многоквартирному дому.

Ответственное лицо - лицо, ответственное за проведение инвентаризации дворовой территории многоквартирного дома.

При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативом ответственным лицом является указанное товарищество собственников жилья либо кооператив.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией ответственным лицом является данная управляющая организация.

При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме ответственным является лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Ответственное лицо по многоквартирному дому до 1 июля ежегодно:

а) проводит инвентаризацию дворовой территории многоквартирного дома с заполнением актов осмотра дворовой территории многоквартирного дома по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) представляет в органы местного самоуправления Республики Башкортостан результаты осмотра дворовой территории многоквартирного дома в электронной форме.

7. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется до 1 августа ежегодно:

а) осуществлять сбор, анализ и хранение представленных ответственным лицом результатов инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов;

в) использовать сведения, полученные в результате инвентаризации, для разработки и внесения изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от______№_______

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы» | Администрация сельского поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 10.02.2018 г. |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения поселения Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  |  | 10.04.2018 г. |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  в сельском поселении Корнеевский сельсовет муниципального района Мелеузовский район  Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от________ №______

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка скамейки |  | 1 шт. | 5700,00 |
| 2 | Установка урн для мусора |  | 1 шт. | 2900,00 |
| 3 | Установка светильников |  | 1 шт. | 13000,00 |
| 4 | Установка ограждений клумб |  | 1 п.м. | 1850,00 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 1 | 550,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 | 800,00 |