УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Усть-Калманского  сельсовета Усть-Калманского  района Алтайского края

от « 30» марта 2018 года № 18

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края»

(в ред.Постановлений Администрации Усть-Калманского сельсовета от    24.01.2020г. № 2а, 24. 02.2021г. № 6, 24.12.2021г. № 63,09.12.2022г.№ 89, №165,08.12.2023г., 07.08.2024г.№ 115)

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края, граждане, их объединения, заинтересованные лица; предприятия, организации, общественные организации, подрядные организации. |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2026 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2026гг. составит тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г.- 0 тыс.руб. 2019 г- 0 тыс.руб 2020 г.- 4149,40 тыс. руб 2021 г. – 4157,4 тыс. руб. 2022 г.- 0 тыс.руб. 2023 г.- 3110,00 тыс.руб. 2024 г.- 0 тыс.руб. 2025 г.- 0 тыс.руб. 2026 г. -0 тыс.руб За счет средств федерального бюджета тыс. руб , в том числе по годам: 2018 г. - 0 тыс. руб. 2019г. - 0 тыс. руб. 2020 г. - 3960,0 тыс. руб. 2021 г. - 3960,0 тыс. руб. 2022 г. - 0 тыс. руб. 2023г. - 0 тыс. руб. 2024г. - 0 тыс. руб. 2025г. - 0, 0 тыс. руб 2026г. - 0, 0 тыс. руб За счет средств краевого бюджета тыс. руб., в том числе по годам: 2018г. - 0 тыс. руб. 2019г. - 0 тыс. руб. 2020г. – 40,0 тыс. руб. 2021г. – 40,0 тыс. руб. 2022г.- 0 тыс. руб. 2023г. - 3000 тыс. руб. 2024г. - 0 тыс. руб. 2025г. - 0 тыс. руб 2026г. - 0 тыс. руб За счет средств бюджета МО тыс. руб., в том числе по годам: 2018г.- 0 тыс. руб. 2019 г. - 0 тыс. руб. 2020 г. - 149,4 тыс. руб. 2021 г. - 157,4 тыс. руб. 2022 г. - 0 тыс. руб. 2023 г. - 110,0 тыс. руб. 2024 г. – 0 тыс. руб. 2025 г. – 0 тыс. руб. 2026 г. – 0 тыс. руб. Примечание: * финансирование ежегодно уточняется |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения муниципального образования Усть-Калманский сельсовет; улучшение внешнего облика села; увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Усть-Калманский сельсовет. Реализация программы должна обеспечить: формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения по вопросам создания комфортной городской среды; создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территории села; обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий села. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Усть-Калманский  сельсовет

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения и ведения экономической деятельности на территории муниципального образовании Усть-Калманский   сельсовет.

Уровень благоустройства является одной из проблем, требующей особого внимания и эффективного решения, и включает комплекс мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д.

В целях решения проблем по содержанию и благоустройству территорий разработаны:

- Правила благоустройства муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края, утвержденные Решением Усть-Калманского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2017 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края»(в редакции решений от 30.08.2018г.№27, от 24.12.2019г.№41, от 19.02.2021г.№4, от 24.12.2021г.№27, от 15.11.2022г.№24)

- «Правила землепользования и застройки муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет Усть-Калманского  района Алтайского края».

В последнее время на территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет появилась  новая  детская  площадка, спортивная площадка, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), проводится озеленение территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет (устройство  клумб, высадка цветов). Но несмотря на это, большинство объектов благоустройства муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Обеспечение комфортной среды требует каждодневного внимания и включает комплекс мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

На территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет расположено  26  многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов элементами  благоустройства показал, что уровень их комфортности на сегодняшний день полностью или частично не отвечает современным требованиям. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий. Асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта, либо вообще отсутствует.

В целях улучшения внешнего облика муниципального образования Усть-Калманский сельсовет необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, спортивных площадок, парковых зон, пешеходных аллей, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Программы, которая позволит благоустроить облик села, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей райцентра.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи, сроки реализации и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Приоритеты политики муниципального образования Усть-Калманский сельсовет в сфере благоустройства городской (сельской) среды базируется на приоритетах и целях государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальных сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», утвержденном решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр, государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326,

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323, стратегической целью государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

2.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённого пункта  при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории сельсовета, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав  и положение о которой утверждены Постановлением Администрации Усть-Калманского сельсовета от 17.11.2018г.№ 85а «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет».

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны,  парк и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями, муниципалитетом.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет.

Задачами программы является:

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет.

- Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования;

-  Повышение уровня и качества жизни сельского населения.

2.3. Ожидаемые результаты Программы:

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет должны стать:

Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования Усть-Калманский сельсовет.

Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Усть-Калманский сельсовет к концу 2026 года.

Реализация программы должна обеспечить:

в качественном выражении:

- формирование системы мониторинга состояния благоустройства территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет.                     -  формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды;

-формирование системы комплексного благоустройства общественных территорий села.

- обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Алтайского края;

В количественном выражении:

- увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 18 лет , проживающих на территории села Усть-Калманки.

- доведение до 100% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет к концу 2026 года.

2.4. Сроки и этапы реализации программы:

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2018 по 2026 гг. без деления на этапы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для населения муниципального образования Усть-Калманский сельсовет.

Муниципальная программа направлена по создание комплекса мер по повышению качества и комфорта городской (сельской) среды, созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

В адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства, включаются дворовые территории, исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации (приложение 4 к муниципальной программе).

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

К минимальному перечню работ относятся:

-  ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн.

-устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий,

В адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ по предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории, требующие благоустройства, исходя из дополнительного перечня работ.

К дополнительному перечню работ относятся:

- оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок,

- автомобильных парковок;

-  озеленение территорий.

Условием включения дворовой территории в муниципальную программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных программ, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается Региональной программой Алтайского края.

Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Усть-Калманский сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет на 2018-2024 годы» утвержден постановлением Администрации  Усть-Калманского сельсовета от 17.11.2018 № 85а.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площадь, пешеходная аллея,  мемориал, иные территории)

В адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства, включаются общественные территории, требующие благоустройства (с учетом их физического состояния) по результатам инвентаризации (приложение 5 к муниципальной программе).

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в муниципальной программе. В случае отсутствия заявок заинтересованных лиц об их участии в муниципальной программе, очередность благоустройства общественных территорий определяется по результатам инвентаризации. В первоочередном порядке входят пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для граждан, повышения привлекательности села для гостей.

Перечень программных мероприятий сформирован в целях формирования правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий; участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет на 2018-2026 годы» утвержден постановлением Администрации Усть-Калманского  сельсовета     от 17.11.2018 № 85а

Раздел 4. Источники финансирования Программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств федерального бюджета;

- за счет средств краевого бюджета;

- за счет средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями Усть-Калманского  сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Усть-Калманский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

2. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

- Раздел 6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края  на 2018-2024 гг.» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в установленном размере.

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с распоряжением Администрации Усть-Калманского сельсовета (далее – Администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Усть-Калманского  сельсовета.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из краевого подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Усть-Калманский сельсовет - Администрации.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 мая текущего года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

12. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

13. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Усть-Калманского сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение мероприятий Программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг осуществления программных мероприятий и оценку их реализации проводит общественная комиссия Усть-Калманский сельсовет по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2026гг.», утвержденная распоряжением Администрации Усть-Калманского сельсовета от 17.11.2018 № 85а

Мониторинг ориентирован на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года.

Раздел 8. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной Программы

Ответственным  исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация сельсовета.

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной Программы на уровне муниципального образования Усть-Калманский сельсовет постановлением Администрации сельсовета утверждена общественная межведомственная комиссия.

Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по подготовке и реализации муниципальной Программы.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной Программы.

Администрация сельсовета в ходе реализации Программы:

-осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

-осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

-с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

-обеспечивает осуществление контроля хода выполнения Программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

-обеспечивает завершение мероприятий муниципальной Программы на реализацию которых предоставлена субсидия, до 31 декабря года, в котором получена данная субсидия.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % |  |  | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| Цель: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании Усть-Калманский сельсовет; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в муниципальном образовании Усть-Калманский сельсовет | 2018-2026 | Министерство, органы местного самоуправления, заинтересованные лица. | 0 |  | 0 |  | 3960,00 |  | 3960,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7920,00 |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 |  | 3000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3080,0 |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 149,4 |  | 157,4 |  | 0 |  | 110,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 416,8 |  | за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Калманский сельсовет |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий. | 2018-2026 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица | 2018 25 3 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  | Всего | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 1.2: Подготовка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | 2018-2026 | Администрация Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края Отдел архитектуры и градостроительства, отдел ЖКХ Администрации Усть-Калманского района (по согласованию) заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | за счет средств бюджета субъекта РФ |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25,0 |  | 15,0 |  | 0 |  | 25.0 |  | 0 | 65.00 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Калманский сельсовет |  |  |
| Мероприятие 1.3: Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, проведение строительного контроля. | 2018-2026 | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта РФ |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 84,00 |  | 102,00 |  | 0 |  | 66,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 252,00 |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Калманский сельсовет |  |  |
| Мероприятие 1.4: Благоустройство дворовых и общественных территорий | 2018-2024 | Органы местного самоуправления | 0 |  | 0 |  | 3960,00 |  | 3960,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7920,00 |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 |  | 3000,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3080,0 |  |  | за счет средств бюджета субъекта РФ |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40,4 |  | 40,4 |  | 0 |  | 110,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 190,80 |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Калманский сельсовет |  |  |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Усть-Калманский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.: Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий | 2018-2024 | Органы местного самоуправления Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Усть-Калманского района (по согласованию) Заинтересованные лица |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.: Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 2018-2024 годы | Органы местного самоуправления Заинтересованные лица |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края  на 2018-2026 гг.»

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего финансовых затрат | 11616,8 | 0 | 0 | 4149,4 | 4157,4 | 0 | 3110,0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет федерального бюджета | 7920,00 | 0 | 0 | 3960,0 | 3960, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет бюджета субъекта РФ | 3080,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств бюджета МО Усть-Калманский сельсовет | 416,8 | .0 | 0 | 149,4 | 157,4 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный  перечень дворовых  территорий села Усть-Калманка, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)  по результатам инвентаризации

| № п/п | Адрес территории | Работы из минимального перечня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дворовых проездов | Освещение дворовых территорий | Установка скамеек | Установка урн |
| 1 | ул.Алтайская, 22 | + | + | + | + |
| 2 | ул.Алтайская, 23 | + | + | + | + |
| 3 | ул.Алтайская, 24 | + | + | + | + |
| 4 | ул.Алтайская, 25 | + | + | + | + |
| 5 | ул.Алтайская, 26 | + | + | + | + |
| 6 | Ул.Алтайская,28 | + | + | + | + |
| 7 | ул.Алтайская, 30 | + | + | + | + |
| 8 | ул.Большевистская, 16 | + | + | + | + |
| 9 | ул.Большевистская, 18 | + | + | + | + |
| 10 | ул.Большевистская, 20 | + | + | + | + |
| 11 | ул.Большевистская, 22 | + | + | + | + |
| 12 | ул.Большевистская, 24 | + | + | + | + |
| 13 | ул.Большевистская, 26 | + | + | + | + |
| 14 | ул.Горького, 42 | + | + | + | + |
| 15 | ул.Горького, 43 | + | + | + | + |
| 16 | ул.Горького, 60 | + | + | + | + |
| 17 | пер.Красноармейский, 2 | + | + | + | + |
| 18 | ул.Ленина, 35 | + | + | + | + |
| 19 | ул.Ленина, 54 | + | + | + | + |
| 20 | ул.Ленина, 56 | + | + | + | + |
| 21 | ул.Ленина, 60 | + | + | + | + |
| 22 | пер.Промышленный, 28 | + | + | + | + |
| 23 | Пер.Промышленный, 29 | + | + | + | + |
| 24 | ул.Степная, 6 | + | + | + | + |
| 25 | ул.Ким, 19 | + | + | + | + |

Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий требующих благоустройства,

по результатам инвентаризации

| № п/п | Общественная территория | Площадь муниципальной тер-ии общего пользования, кв.м. | Год реализации программы | Виды работ | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Стадион | 18378 |  | - Установка освещения; - Ремонт беговой дорожки; - Установка спортивного оборудования; - Озеленение – посев газона. 5.Ремонт помещения для переодевания и хранения спортивного инвентаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Центральная площадь | 5130 | 2020-2021 г | 1. Устройство фонтана; 2. Установка скамеек; 3. Устройство освещения. 4.Установка урн; 5.Устройство детской площадки; 6.Устройство сценического комплекса; 7.Замена твердого покрытия на площади; 8.Установка МАФов. | 8306,8 | 7920,0 | 80,0 | 306,8 |
| 3 | Пешеходная аллея | 2270,5 | 2023-2026 г | 1.Установка скамеек; 2.Устройство освещения; 3.Установка урн; 4.Замена твердого покрытия аллеи | 3110,0 | 0 | 3000,0 | 110,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский  сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2024гг.»

| № п/п | Адрес территории | Объем средств (тыс.руб.) |  |  |  | Работы из минимального перечня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |  | Ремонт дворовых проездов | Освещение дворовых территорий | Установка скамеек | Установка урн |
|  |  |  | ФБ | КБ | МБ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий,

включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края  на 2018-2024 гг.»

| № п/п | Общественная территория | Площадь муниципальной территории общего пользования, кв.м. | Виды работ | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Центральная площадь 2020г-2021г. | 5130 | 1. Устройство фонтана; 2. Установка скамеек; 3. Устройство освещения. 4.Установка урн; 5.Устройство детской площадки; 6.Устройство сценического комплекса; 7.Замена твердого покрытия на площади; 8.Установка МАФов. | 8306,8 | 7920,0 | 80,0 | 306,8 |
| 2 | Пешеходная аллея 2023г-2026г | 2270,5 | 1.Установка скамеек; 2.Устройство освещения; 3.Установка урн; 4.Замена твердого покрытия аллеи | 3110,0 | 0 | 3000,0 | 110,0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |